프로토타입 제작 기획서

프로젝트 창귀야

팀:타임슬립

기획자 차경환

문서 수정 기록

| 작성기록 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 작성일자 | 작성내용 | 작성자 |
| 2025.11.25 | 기초 내용 작성 | 차경환 |

목차

1. 문서 수정 기록	2

2. 목차	3

3. 개요	4

3.1. 기획 의도	4

3.2. 기획 목표	4

3.3. 개념 및 정의	4

4. 제작 목표	5

4.1. 언리얼 환경	5

4.2. 플레이어 조작	5

4.3. UI	6

4.4. 기본 사운드	6

4.5. 몬스터	6

4.6. 코어 전투 시스템	7

개요

본 문서는 프로젝트 창귀야의 프로토타입 제작 기획서이다.

현 안건에서 프로토타입은 PoC(Proof of Concept=재미 검증)을 위한 기초 시스템 구축 모델을 의미한다.

프로토타입은 기본 리소스와 작은 콘텐츠, 레벨디자인 요소에 비해 정교한 기반 시스템 제작과 규칙 및 재미검증을 중시한다.

기획 의도

코어 전투 시스템의 재미요소 검증이 시급한 안건이므로, 레벨디자인, 그래픽 에셋 제작은 프로토타입 단계에서 배제한다.

그 대신

기획 목표

언리얼 환경을 검토하여 프로젝트 제작시 구현되는 계층적, 수평적 핵심 클래스를 정의한다.

플레이어 조작을 정의하여 필요한 맵핑 컨텍스트와 입력 액션을 산출한다.

UI는 HUD 배치와 UI 제어 시스템을 설계하여 게임플레이 경험과 직접적으로 연관된 정보 제공 루트를 제작한다.

기본 사운드는 상황에 맞는 BGM 시스템과 기본 SFX을 제작한다.

코어 전투 시스템을 설계하여 데미지 공식 작성 및 구현, 일반 공격 시스템, 종족 시스템, 캐릭터 능력치 시스템을 구현한다.

개념 및 정의

핵심 목표란 개월 단위에 걸쳐 달생해야할 프로젝트의 중요한 목표를 의미한다. 현 안건에서 핵심 목표는 곧 프로토타입 제작을 의미한다.

세부 목표란 핵심 목표를 달성하기 위한 작업을 절차적, 세부적으로 분할한 최소 단위이다.

제작 목표

프로토타입 제작 목표를 제시하는 단락이다.

프로토타입에서는 언리얼 환경, 플레이어 조작, UI, 기본 사운드, 몬스터, 코어 전투 시스템을 제작 목표로 선정한다.

각 제작 목표는 프로토타입이라는 핵심 목표를 달성하기 위한 세부 목표이다.

언리얼 환경

언리얼 환경은 언리얼에서 제공되는 기본 기능과 블루프린트를 상속 클래스 생성 및 속성값 수정을 통해서 적정 환경을 조성하는 제작 목표이다.

| 목표 명칭 | 설명 | 필요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 게임 모드 Base | 게임 핵심 동작 기능들이 직접적으로 구현된 클래스 | Base 클래스 제작 시스템 컴포넌트 제작 |
| 플레이어 컨트롤러 Base | 플레이어가 플레이어 캐릭터를 제어하기 위한 클래스 | Base 클래스 제작 제어 기능 제작 |
| 캐릭터 Base | 플레이어 캐릭터와 몬스터로 파생되는 캐릭터 Base 클래스 | Base 클래스 제작 능력치 제어 컴포넌트 제작 |
| AI 컨트롤러 Base | 몬스터 AI를 컨트롤하는 AI 컨트롤러 Base 클래스 | Base 클래스 제작 |

플레이어 조작

플레이어 조작은 Enhanced Input System으로 작성된 입력 액션이 플레이어 컨트롤러를 통해 플레이어 캐릭터 제어 환경을 조성하는 제작 목표이다.

| 목표 명칭 | 설명 | 필요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 맵핑 컨텍스트 분류 | 역할이 같은 입력 액션을 묶는 맵핑 컨텍스트 분류작업 | 맵핑 컨텍스트 정의 및 생성 |
| 입력 액션 정의 | 맵핑 컨텍스트에 적재하기 위한 액션 정의작업 | 입력 액션 정의 및 생성 |
| 키 바인드 맵핑 | 입력 액션 별 맵핑할 하드웨어 키 바인딩 작업 | 입력 액션 별 키 바인딩 작업 |

UI

UI는 HUD와 시스템 UI를 제작하여 플레이어의 정보제공 경험을 보장하는 제작 목표이다.

| 목표 명칭 | 설명 | 필요 작업 |
| --- | --- | --- |
| UI 컨트롤러 컴포넌트 | UI 배치를 전담하는 컨트롤 컴포넌트 생성 | 게임 모드 컴포넌트 생성 |
| HUD | 캐릭터 능력치, 전투 정보 제공 UI 게임 화면 내 조성 | HUD 배치도 설계 작업 |
| 시스템 UI | 게임 진행, 조작 및 설정관련 제어를 돕는 UI를 설계 | 시스템 UI 배치도 설계 작업 |

기본 사운드

기본 사운드는 BGM과 SFX를 제작하여 정보제공과 플레이 경험 향상을 제공하는 제작 목표이다.

| 목표 명칭 | 설명 | 필요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 사운드 컨트롤러 컴포넌트 | 레벨 상 모든 BGM과 SFX를 컨트롤하는 컴포넌트 생성 | 게임 모드 컴포넌트 생성 |
| BGM 제작 | 상황에 맞는 게임의 배경 음악 제작 | 상황별 BGM 제작 |
| SFX 제작 | 기본 SFX 제작 및 적용 | 요구 SFX 제작 |

몬스터

몬스터는 전투 시스템의 직접적인 대상을 설계하는 제작 목표이다.

| 목표 명칭 | 설명 | 필요 작업 |
| --- | --- | --- |
| BehavierTree | 몬스터의 판단 과정을 정의하는 BehavierTree 제작 | BehavierTree 구조 설계 |
| Task 설계 | 몬스터 패턴을 정의하는 Task 정의 | Task 제작 |

코어 전투 시스템

코어 전투 시스템은 전투 관련 시스템을 수립하는 제작 목표이다.

| 목표 명칭 | 설명 | 필요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 플레이어 공격 방식 정의 | 기본 공격, 기술 공격, 종족 공격을 정의 | 공격 방식 별 정의 |
| 플레이어 방어 방식 정의 | 플레이어의 방어 방식을 정의 | 방어 방식 별 정의 |
| 방어 컴포넌트 정의 | 방어 시스템을 처리하는 컴포넌트 제작 | 게임 모드 컴포넌트 생성 방어 로직 제작 |
| 피격 컴포넌트 정의 | 피격 시스템을 처리하는 컴포넌트 제작 | 게임 모드 컴포넌트 생성 피격 시스템 처리 |
| 데미지 공식 정의 | 피격 과정에서 활용되는 데미지 공식 설정 | 데미지 공식 정의 |